| MATRIZ DE RIESGOS "OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y REPOSICION DE PAVIMENTOS EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE QUIMBAYA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO" |
| --- |
| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Monitoreo y revisión |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría |  |  |  | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | General | Interno | Planeación | Operacional | Inadecuada elaboración de estudios previos de conveniencia y oportunidad de la futura contratación | Selección de propuestas que no satisfagan las necesidades de la entidad, que afecten la gestión Institucional y afecten el proceso de adquisición de bienes y/o servicios | 3 | 4 | 7 | Riesgo Alto | Contratante | Los estudios previos deben tener Claro la necesidad, el objeto y el alcance técnico. Jurídicamente deba ajustarse e le modalidad contractual que le corresponde y a le normatividad vigente | 1 | 1 | 2 | Riego Bajo | No | Contratante | Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato | A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesado. | Antes de publicar el documento en la página web institucional |
| 2 | General | Interno | Selección | Operacional | Inadecuada elaboración de Invitación Pública | Estudios previos deficientes que no se ajusten al objeto y naturaleza del contrato. Pliegos de condiciones que no cumplen con la totalidad de los criterios que deben cumplirse | 2 | 4 | 6 | Riesgo Alto | Contratante | Estudio previo y pliego de condiciones bien elaborado y soportado con estudios de mercado, | 1 | 1 | 2 | Riego Bajo | No | Contratante | Etapa de Planeación y se completa en la adjudicación del Contrato | A de los estudios de mercado Inquietudes de proponentes interesado | Antes de publicar el documento en la página web institucional |
| 3 | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento en el valor de los materiales superior al estimado en los estudios de mercado | Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista | No Aplica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 4 | General | Interno | Ejecución | Operacional | Demandas laborales en contra del contratista | Posibles demandas y pretensiones económicas en contra del municipio | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista | El supervisor debe verificar la correcta contratación del personal de la obra, además de verificar el valor de los pagos | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | No | Supervisor | Desde el inicio de las obras | Verificando los pagos de sueldos, seguridad social y aportes parafiscales | Mensual |
|  | General | Externo | Ejecución | Operacional | Incremento atípico en el valor del dólar | Aumento en el valor de algunos suministros | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista | No Aplica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
|  | General | Externo | Ejecución | Operacional | No verificación y observancia durante el proceso precontractual de la descripción de las actividades, las unidades y los valores establecidos en los Análisis Unitarios | Discrepancia en las unidades de las actividades definidas en el presupuesto oficial lo que genera alteración en los valores finales de los ítem | 2 | 2 | 4 | Riesgo bajo | Al contratista | No Aplica | 1 | 1 | 2 | Riesgo bajo | SI | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| 5 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No realizar la entrega de los productos dentro del plazo del contrato | Incumplimiento del contrato, indemnización por posibles perjuicios, | 3 | 4 | 5 | Riesgo Medio | Contratista | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Inmediato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación |
| 6 | Específico | Externo | Ejecución | Operacional | No entregar los productos del contrato, de acuerdo con la oferta presentada y a lo establecido en los Pliegos de Condiciones | Incumplimiento del Contrato | 1 | 5 | 6 | Riesgo Alto | Contratista | Requerimientos del supervisor para el cumplimiento contractual, especificaciones y productos del contrato | 1 | 1 | 2 | Riesgo Bajo | No | Contratante | Inmediato | Revisión e inspección de la ejecución del contrato por parte del Supervisor | Desde la fecha de suscripción del Contrato hasta su Liquidación |